Z Á P I S

z  jednání sboru zástupců vlastníků k postupu realizace společných zařízení dle schváleného návrhu KPÚ Zátor.

Datum a čas jednání: 15.04.2010 od 13.00 hod.

Místo jednání: Obecní úřad Zátor

Účastníci jednání – dle prezenční listiny

Předmět jednání:

- informovat sbor zástupců vlastníků pozemků o průběhu prací na projektových dokumentacích na realizaci společných zařízení (polní cesty, ÚSES, doprovodná zeleň, protierozní opatření atd.) dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zátor a k.ú. Loučky u Zátoru.

- zjistit aktuální požadavky vlastníků na určení pořadí důležitosti a tím také postup realizace jednotlivých společných zařízení.

Jednání zahájil Ing. Pavel Zouhar z Pozemkového úřadu Bruntál, který seznámil přítomné účastníky s účelem jednání a dále uvedl:

V prosinci 2008 byl zapsán do katastru nemovitostí nový stav vlastnictví pozemků dle schváleného návrhu pozemkových úprav v k.ú.  Zátor a k.ú. Loučky u Zátoru. Tím byla ukončena projekční část pozemkových úprav a nyní následuje realizační část – tzn. realizace navržených společných zařízení. Společná zařízení jsou polní cesty, prvky ÚSES (biokoridory, biocentra, doprovodná zeleň podél cest) a prvky protierozní a protipovodňové ochrany (meze, zatravnění, úpravy toků, průlehy). Pro tato zařízení byly v pozemkové úpravě vyčleněny pozemky, které se převedly do vlastnictví Obce Zátor. Hlavním cílem dnešního jednání je určení pořadí důležitosti a tím také postup realizace jednotlivých společných zařízení.

Účastníci jednání byli dále seznámeni se způsobem financování realizace společných zařízení:

- Dle § 17 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, hradí náklady na pozemkové úpravy stát z prostředků státního rozpočtu. Vzhledem k omezeným finančním možnostem nelze realizovat všechna navržená společná zařízení současně, ale je potřeba vybrat ty společná zařízení, jejichž realizace je z hlediska vlastníků nejdůležitější a stanovit postup realizace.

- Z běžného ročního rozpočtu Pozemkového úřadu Bruntál lze zajistit zpracování projektové dokumentace (polních cest, výsadeb zeleně apod.), ale na vlastní realizaci bude Pozemkový úřad, v závislosti na výši potřebných finančních prostředků, hledat další zdroje financování. Jednou z možností je financování z programu Rozvoje venkova ČR na roky 2007 - 2013, kde může Pozemkový úřad žádat o poskytnutí pomoci na realizaci společných zařízení pozemkových úprav z fondů EU. Jako další možnost je využití prostředků určených k financování protipovodňových opatření. Další možností financování by mohl být Státní fond ŽP a finance z programu Péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, kde žadatelem o dotaci může být obec popř. vlastníci a uživatelé pozemků.

Dále Ing. Zouhar uvedl etapy realizace spol. zařízení:

- zpracování projektové dokumentace specializovanou firmou

- vyřízení potřebných povolení a vyjádření – stavební povolení, hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) atd.

- zajištění finančních prostředků viz. výše

- výběr firmy pro vlastní realizaci dle zákona o veřejných zakázkách

- vlastní realizace – stavba, výsadba porostů a následná tříletá péče o ně.

Zrealizovaná společná zařízení přecházejí ze zákona č. 139/2002 Sb. do vlastnictví obce.

V dalším jednání byly probrány jednotlivá navržená společná zařízení. Zástupce Obce Zátor i přítomní zástupci vlastníků a uživatelů pozemků se shodli, že nejdůležitější je provedení rekonstrukcí a výstaveb hlavních polních cest a protierozních a protipovodňových opatření. Při stanovení pořadí realizace byl vzat v úvahu stávající stav cest a stupeň jejich využití a možnost omezení zemědělské dopravy přes zastavěnou část Obce. Z protipovodňových protierozních opatření byly vybrány ty, které řeší ochranu zastavěné části Obce.

Sbor zástupců vlastníků stanovil následující pořadí realizace spol. zařízení:

- Polní cesta HC-3 v k.ú. Zátor – bude tvořena z částí polních cest označených v plánu společných zařízení jako VC-27, HC-2 a HC-3. Začátek cesty je na hranici zastavěné části Obce a pokračuje přes nechráněný úrovňový žel. přejezd podél železniční trati k vlakové zastávce a dále pak na JV až ke kat. hranici s k.ú. Lichnov u Bruntálu. Celková délka je cca 2,2 km. Navržená šířka je 4m + 2 x 0,5m zpevněné krajnice. Povrch živičný.

- Úprava toku ÚT-3, ÚT-4 a ÚT-5 – revitalizace, opevnění a zkapacitnění koryta bezejmenného vod. toku nad a pod železniční zastávkou v k.ú. Zátor.

- Polní cesta HC-8 včetně HC-10 v k.ú. Zátor – cesta začíná v napojení na HC-7 a pokračuje severním směrem podél areálu zem. farmy k železniční trati,  přes kterou je navržen nový úrovňový přejezd k napojení na HC-10, která vede SV směrem do zast. části Obce pod bytovkami. Celková délka je cca 2 km. Navržená šířka je 4m + 2x0,5m zpevněné krajnice. Povrch živičný.

- Úprava toku ÚT-6, ÚT-7 - revitalizace, příčné přehrážky, opevnění břehů bezejmenného vod. toku nad a pod železniční tratí v k.ú. Zátor na firmou Iktus. Navazující novostavby protierozních a svodných příkopů PR-14, 15, 16 a pročištění a zkapacitnění PR-13.

- Polní cesta HC-7 a HC-6 v k.ú. Zátor – cesta začíná nad zemědělskou farmou a pokračuje JZ směrem k lesu odkud pokračuje jako HC-6. Celková délka je cca 2,1 km. Navržená šířka je 4m + 2x0,5m zpevněné krajnice. Povrch živičný.

- Protierozní a svodné příkopy PR-20 a PR-22 v k.ú. Loučky u Zátoru – rekonstrukce stávajících melioračních příkopů.

- Vodní nádrže VN-1 a VN-2 – novostavby malých vodních nádrží ve východní části k.ú. Zátor.

- Svodný příkop PR-9 v k.ú.  Zátor – novostavba, příkop pro napojení silničního příkopu od HC-2 a odvedení vody do příkopu u silnice III/4585.

- Polní cesta VC-2 včetně příkopů PR-10, PR-11 a PR-31  v k.ú. Zátor – rekonstrukce polní cesty od silnice III/4585 přes železniční podjezd a napojení na HC-2 včetně rekonstrukce stávajících melioračních příkopů PR 10 a 11 a výstavby nového příkopu PR-31.

Po realizaci těchto společných zařízení bude na dalším jednání sboru zástupců vlastníků projednán postup realizace dalších společných zařízení.

Zapsal Ing. Zouhar